INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL POA

OCTUBRE – DICIEMBRE 2022.

Departamento Planificación y Desarrollo

Diciembre 2022.

Introducción.

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada bajo el decreto No 204-20 con el fin de ejecutar los objetivos establecidos por la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego que son: Fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego a través de la implementación de tecnologías modernas de riego, impulsar la productividad agrícola de consumo interno y de exportación a la vez de introducir nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.

Durante el año 2022, sean realizados los esfuerzos necesarios con el fin de crear tanto la estructura como las capacidades necesarias para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados y las actividades que emanan de estos. En el marco del cumplimiento de nuestro Plan Operativo Anual, se presenta este documento, en el cual se pretende vislumbrar el avance en el cumplimiento de dicho plan en este tercer trimestre.

La estructura del POA 2022 está diseñada con miras a dar cumplimiento a los 5 ejes estratégicos identificados en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, identificando los productos y actividades necesarias que permitan alcanzar cada eje estratégico, así como los indicadores, un porcentaje de ejecución o avance, la señalización del estatus general de avance y en el caso de desvío la definición de la causa.

Este informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2022 corresponde al período octubre – diciembre 2022, basado en las informaciones que fueron suministradas por las distintas áreas de la institución, con este pretendemos presentar el avance de la ejecución del trimestre a nivel de productos, actividades y resultados de lo programado, así como de la institución en general, ofrecer, a la vez, detalles de las acciones relevantes realizadas durante el período mencionado, con el fin de, primero socializarlo con el equipo para revisión y fortalecimiento y, segundo para cumplir con las leyes y normativas de transparencia, socializándolo con la ciudadanía en general.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Estructura del Plan Operativo Anual.

El POA 2022 de Tecnificación Nacional de Riego está conformado por actividades orientadas al cumplimiento de lo planificado en el PEI 2022 – 2025.

| Eje Estratégico | Línea de Acción |
| --- | --- |
| Promover la eficiencia y transparencia, en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional | Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto. |
|  | Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación |
|  | Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución |
|  | Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos |
|  | Fomentar el cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos |
|  | Implementar las tecnologías TIC como herramientas para el desarrollo y transparencia de los procesos internos. |
| Impulsar la incorporación de innovación de riego, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentable y ambientalmente sostenibles. | Contribuir al mejoramiento de la implementación de políticas públicas sobre el riego agrícola. |
| Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la producción agrícola. | Contribuir a la adaptación del productor agrícola a las prácticas de riego tecnificado |
|  | Aumenta la disponibilidad de las informaciones sobre técnicas de irrigación |
|  | Contribuir con técnicas y acciones que garanticen el aumento de la liquidez del productor |
| Promover la creación y el fortalecimiento de competencias organizacionales que garanticen la optimización de los recursos y la rentabilidad de la producción para el consumo local y la exportación. | Fomentar el aumento de la capacidad asociativa de los productores agrícolas. |
|  | Promover la realización de estudios de mercado de la producción agrícola. |

Aspectos metodológicos.

La evaluación del POA fue coordinada por la División de Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, en conjunto con el Departamento de Planificación y Desarrollo, quienes por medio de una matriz que se facilitó a las áreas estas colocaron sus ejecutorias según la planificación realizada y se realizaron reuniones con el fin de verificar y validar las informaciones.

Las informaciones suministradas fueron analizadas por productos contenidos en el POA, con el fin que pudiese evaluarse por áreas y así ver el avance en el cumplimiento de la planificación estratégica.

Con el fin de mostrar de manera gráfica e implantar un toque de dinamismo, el avance en el cumplimiento de los productos se clasificó con rangos de puntuación representado “con colores de semáforo”, como se define a continuación:

| No. | Color | Rango | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0% - 59% | Bajo |
| 2 |  | 60% - 79% | Medio |
| 3 |  | 80% - 100% | Alto |
| 4 |  | - | Suspendido / Reprogramado |
| 5 |  | - | Sin empezar |

Ejecución del POA.

| Línea de acción No.:1.1.1 - Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tarea | Medio de verificación | % Ejec | Status | Causa del desvío |
| 1 | Preparación y actualización del marco jurídico de la institución | - Determinación del marco legal de las instituciones que conforman la comisión - Elaboración del marco legal institucional - Revisión y actualización del marco legal institucional | Marco legal elaborado y actualizado | 100% |  | N/A |
| 2 | Gestión del portal transparencia de la Institución | - Identificar y comunicar a los colaboradores las informaciones requeridas. - Gestionar la obtención de las informaciones - Revisar, organizar y adaptar las informaciones - Colocar las informaciones en el portal y mantener actualizado | Resultado de la evaluación | 84.9% |  | Queda pendiente la evaluación de los meses de noviembre y diciembre 2022 por parte de la DIGEIG. |
| 3 | Entrega de informaciones solicitadas | - Recepción de la solicitud de información - Gestión de respuesta - Elaboración de comunicación para solicitante y entrega de información | Solicitudes de libre acceso satisfechas | N/A | N/A | Durante el trimestre no se realizaron solicitudes de información |
| 4 | Establecer un seguimiento al cumplimiento de la planificación y el presupuesto | - Elaborar el informe trimestral de la ejecución física-financiera. - Elaboración del informe de evaluación y seguimiento del POA. - Elaboración del informe de seguimiento de PPP. | Informes elaborados y socializados | 100% |  | N/A |
| 5 | Difusión de las informaciones relevantes de las actividades de la institución a través de los diferentes medios de comunicación | - Identificar y determinar las informaciones - Organizar y preparar las informaciones - Publicación de las informaciones | Publicaciones | 100% |  |  |
| 6 | Elaboración, gestión y socialización de las informaciones financieras | - Elaboración de los informes financieros - Elaboración de los informes contables - Elaboración de los informes de ejecución presupuestaria | Informes socializados | 100% |  |  |
| 7 | Formulación del Presupuesto Físico – Financiero 2023 | - Levantar las informaciones requeridas - Evaluar y validar - Elaborar presupuesto físico – financiero - Aprobar y socializar | Presupuesto aprobado y socializado | 100% |  |  |
| 8 | Gestión de inventario | - Levantamiento, identificación de activos - Levantamiento e identificación de materiales y suministros - Elaboración y actualización del inventario de activos - Elaboración y actualización del inventario de almacén | Informe de inventario | 100% |  |  |
| 9 | Gestión del Plan Anual de Compras y Contrataciones institucional | - Coordinación de los procesos programados - Realización de los procesos programados de compras y contrataciones - Seguimiento de procesos de compras y contrataciones - Realización de informes de cumplimiento | Nivel de cumplimiento de la programación | 49.3% |  | Se planificó el lanzamiento de 69 procesos de compras durante la gestión 2022, se ejecutaron 104, por lo que hubo un desvío entre lo planificado y lo ejecutado de 50.7% |
| 10 | Mantenimiento del portal institucional y de transparencia | - Recepción de información requerida - Ajustes y subida de la información - Revisión del portal institucional - Ajustes y habilitación del portal institucional | Portal institucional y de Transparencia actualizado | 100% |  |  |

| Línea de acción No.:1.1.2 - Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Status | Causa del desvío |
| 1 | Formulación de estadísticas trimestrales de la OAI | - Recabar, ordenar y tabular las informaciones - Elaborar y presentar las estadísticas de atención al cliente | Informe de estadísticas de la OAI |  |  | Durante el trimestre no fueron realizadas solicitudes de información. |

| Línea de acción No.:1.1.3 - Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Status | Causa del desvío |
| 1 | Actualización de la estructura organizacional de la institución | - Levantamiento e identificación de las necesidades. - Elaboración de borrador - Validación y aprobación | Propuesta aprobada | 90% |  | Remitido a los Ministerios de Agricultura y de Administración Pública. |
| 2 | Implementación del Plan de Recursos Humanos | - Implementación de la planificación | Informe de avance | 95% |  |  |

| Línea de acción No.:1.1.4 - Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Status | Causa del desvío |
| 1 | Implementación del Plan Anual de Capacitación | - Coordinación de las capacitaciones - Coordinación de la logística para la capacitación. - Coordinación con los involucrados. - Implementación de las capacitaciones. - Elaboración de informes | Listado de participación, fotos, informes de capacitación | 100% |  |  |
| 2 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal a través de programas de capacitación en República Dominicana y el exterior | - Gestionar a través de los deferentes organismos cooperantes, capacitaciones técnicas para el fortalecimiento institucional. - Gestión de diplomados, cursos o talleres | Cursos, talleres o diplomados concertados y realizados | 60% |  | Algunas de las iniciativas concertadas no se concretaron debido a aspectos que salen del poder institucional. |
| 3 | Formación del personal de la Div. De Ext. Y Cap. En el Método de Capacitación Masiva y recursos audiovisuales | - Gestionar información del entrenamiento en las técnicas de capacitación masiva y recursos audiovisuales. - Coordinar con el Dpto. de Recursos Humanos la solicitud de entrenamiento. - Participar en entrenamientos sobre las técnicas de capacitación masiva y recursos audiovisuales. | Listado de participación | 100% |  |  |
| 4 | Capacitación al personal de la División de Riego sobre el Diseño de Hidráulico de sistemas de Riego con consultores chilenos | - Identificación de los temas de capacitación requeridos para el personal de la División de Riego. - Coordinación con los consultores chilenos. - Elaboración del contenido de la capacitación - Identificación de los colaboradores que tomarán la capacitación - Tomar las capacitaciones especializadas para el personal de la división de Riego | Listado de participación, informes, fotos | 100% |  |  |

| Línea de acción No.:1.1.5 - Fomentar el cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Status | Causa del desvío |
| 1 | Elaboración, revisión y validación del POA 2023 | - Coordinación con las diferentes unidades de la institución - Elaboración de borradores de POA - Revisión y validación - Ajustes y socialización | POA’s elaborados | 60% |  | Debido a cambios en los procesos operativos institucionales que incluyen cambios en la estructura, se están redefiniendo las actividades. |

| Línea de acción No.:1.1.6 – Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Status | Causa del desvío |
| 1 | Analizar y diseñar los procesos y procedimientos | - Realizar levantamientos y analizar las informaciones - Elaborar los borradores de procesos y flujogramas - Validar, ajustar y aprobar - socializar | Proceso elaborados y aprobados | 18% |  | Al momento de la emisión de este informe se han levantado, elaborado y aprobado algunos de los procedimientos del área de FOTESIR. |

| Línea de acción No.:2.2.1 - Contribuir al mejoramiento de la implementación de políticas públicas sobre el riego agrícola. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Status | Causa del desvío |
| 1 | Elaboración de Reglamento de Fideicomiso | - Coordinación y levantamiento de las informaciones. - Elaboración de borrador de reglamento en coordinación con Chile. - Ajustes de borrador de reglamento en coordinación con Chile. - Aprobación y publicación del reglamento | Reglamento elaborado y publicado | 100% |  |  |
| 2 | Elaboración de reglamento de suplidores | - Coordinación y levantamiento de las informaciones. - Elaboración de borrador de reglamento en coordinación con Chile. - Ajustes de borrador de reglamento en coordinación con Chile. - Aprobación y publicación del reglamento | Reglamento elaborado y publicado | 100% |  |  |
| 3 | Elaboración de reglamento FOTESIR y conceptualización de herramientas de apoyo de la oficina FOTESIR. | - Coordinación y levantamiento de las informaciones. - Elaboración de borrador de reglamento en coordinación con Chile. - Ajustes de borrador de reglamento en coordinación con Chile. - Aprobación y publicación del reglamento | Reglamento elaborado y publicado | 75% |  |  |
| 4 | Elaboración de Flujograma de Convocatorias División de FOTESIR / Flujograma de Suplidores. | - Levantamiento de informaciones - Documentación y análisis - Validación y ajustes - aprobación | Flujogramas elaborados y aprobados | 50% |  | En proceso de revisión por parte de la consultoría |
| 5 | Elaboración del manual de especificaciones técnicas de los sistemas de riego | - Identificación de los componentes comunes de los sistemas de riego - Determinación de los estándares y especificaciones técnicas - Elaboración del manual - Revisión y ajustes en conjunto con los suplidores - Aprobación y publicación | Manual de especificaciones técnicas | 95% |  | Algunas de las características del manual están en discusión con los suplidores |
| 6 | Elaboración del catálogo de comparación de precios | - Identificación de los componentes de los sistemas de riego - Identificación del precio promedio de los componentes - Determinación de los márgenes de diferencia. - Elaboración del listado o matriz (Catálogo) | Catálogo de comparación de precios | 95% |  | Algunos de los valores de los insumos han cambiado y se está en proceso de actualización |
| 7 | Elaboración de plantilla de evaluación técnica | - Elaboración de plantilla | Plantilla | 100% |  |  |
| 8 | Elaboración del Manual de Especificaciones Técnicas | - Levantamiento de informaciones técnicas. - Evaluación y análisis de las informaciones. - Elaboración del borrador - Validación con los suplidores. - Aprobación del manual | Manual de especificaciones técnicas |  |  |  |
| 9 | Elaboración del Reglamento de Fiscalización y Supervisión de Obras de Tecnificación de Riego. | - Identificación de los aspectos relevantes de supervisión. - Determinación de los estándares. - Elaboración del manual - Revisión y ajustes - Aprobación y socialización | Manual de Supervisión de Obras elaborado y aprobado | 10% |  | En estos momentos se encuentran en levantamiento y análisis de las informaciones par la elaboración del reglamento. |

| Línea de acción No.:3.1.1 – Contribuir a la adaptación del productor agrícola a las practicas de riego tecnificado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Realización de Capacitaciones sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizado | - Identificación y segmentación de los productores. - Coordinación de la logística. - Ajuste del material didáctico - Coordinación con los actores principales para la organización de las capacitaciones. - Realización de las capacitaciones. - Elaboración de informe de capacitación | Fotos, listado de participación. | 100% |  |  |
| 2 | Asistencia técnica sobre riego a los productores | - Coordinación con los productores. - Coordinación y gestión de la logística. - Realización de la asistencia técnica. - Elaboración de informe de asistencia técnica | Fotos, informe de asistencia técnica | 100% |  |  |
|  | Realización de descensos individuales y comunales | - Identificación de las áreas a impactar. - Determinación de la logística necesaria - Realización de los descensos - Análisis de las informaciones - Elaboración de informe de descensos | Informes de descensos, fotos | 100% |  |  |

| Línea de acción No.:3.1.2 – Aumentar la disponibilidad de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficientes. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Tareas | Medio de verificación | % Ejec | Estatus | Causa del desvío |
| 1 | Elaboración del Manual de capacitación para el uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizado | - Revisión y determinación de las informaciones - Recopilación, organización y determinación de los temas de capacitación. - Elaboración del manual. - Revisión y aprobación | Manual de capacitación | 100% |  |  |
| 2 | Elaboración de Plan de Capacitación para ser implementado en San Juan | - Identificación de la población a capacitar - Identificación de la logística - Formulación de plan de capacitación - implementación | Plan de capacitación | 100% |  |  |

Cumplimiento del POA 2022.

En este segundo trimestre del año la institución ha estado realizando esfuerzos en la elaboración de los reglamentos y procesos para la aplicación de la políticas de fomento a la tecnificación del riego agrícola, esto en coordinación y colaboración de la Comisión Nacional de Chile, como consecuencia del desarrollo de dichos reglamentos y procesos se han evidenciado la necesidad de la creación de nuevas unidades organizativas, así como el replanteo del proceso institucional para el cumplimiento de las estrategias.

Es bueno recalcar que, debido a la elaboración de la nueva política de riego agrícola, en colaboración con la Comisión Nacional de Riego de Chile, muchas de las actividades programadas han sido aplazadas o suspendidas y se está evaluando la pertinencia de suspender otras, esto porque se han provocado cambios tanto en la estructura como en el proceso interno de la institución.

Acciones y logros relevantes alcanzados en este período (octubre – diciembre).

Con la División de Cooperación Internacional de la institución, como abanderada de la coordinación e implementación de las actividades programadas en el  proyecto de cooperación internacional con Chile, titulado “Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos de Financiero de Fideicomiso”, que busca fortalecer la capacidad de la institución en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego así como la aplicación de los mecanismos financiero de fideicomiso, se logró la elaboración de un primer borrador del Reglamento y del Flujo de proceso para la aplicación de la Política de Fomento a la Tecnificación del Riego Agrícola.

En coordinación con la Dirección Ejecutiva del Plan de Desarrollo Agropecuario de la Provincia de San Juan de la Maguan la institución, por medio de la División de Topografía, ha realizado varios descensos orientados a identificar mediante estudios planimétricos y altimétricos la viabilidad de instalación de tuberías de conducción y la construcción de reservorios en las zonas de influencia del plan.

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

SISMAP.

Para el cuarto trimestre se continuaron los esfuerzos de acercamiento con los analistas asignados con el fin de empezar las acciones para la implementación de los requerimientos de los indicadores del SISMAP.

ITICGE.

Se realizaron diferentes actividades en coordinación con la OGTIC respecto al proceso de implementación de los requerimientos para el cumplimiento de los indicadores y fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información utilizadas por la institución.

NOBACI.

En este trimestre no se realizaron acciones tendentes a cumplimiento de estos indicadores, debido a que se están haciendo actividades entorno a la elaboración de las nuevas políticas de fomento a la tecnificación de los sistemas de riego

DIGEIG

En este trimestre se realizaron acciones con el fin de actualizar las informaciones en el Portal Transparencia y se gestionó el acompañamiento de la DIGEIG con el fin de concientizar el alcance y los requerimientos para el cumplimiento del indicador de transparencia.

IGP

En este trimestre se gestionó la remisión de las informaciones para el cumplimiento de este indicador.

Compras y Contrataciones Públicas.

Durante este trimestre se gestionaron los diferentes procesos de Compras y Contrataciones de bienes y servicios de la institución de manera eficiente.

| TABLA DE INDICADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | indicador | Frecuencia | % Avance |
| 1 | SISMAP | Según requerimiento | 0.0 |
| 2 | ITICGE | Trimestral | 0.0 |
| 3 | NOBACI | Trimestral | 0.0 |
| 4 | DIGEIG | Evaluación nov. y dic. pendiente | 84.5 |
| 5 | IGP | Trimestral | 74.0 |
| 6 | Compras y Contrataciones | Trimestral | 49.30 |
| Promedio Tecnificación Nacional de Riego (TNR) |  |  | -- |

Manuel Mejía

Director Planificación y Desarrollo

Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos