INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL POA

ENERO – JUNIO 2022.

Departamento Planificación y Desarrollo

Agosto 2022.

INTRODUCCIÓN

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada bajo el decreto No 204-20 con el fin de ejecutar los objetivos establecidos por la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego que son: Fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego a través de la implementación de tecnologías modernas de riego, impulsar la productividad agrícola de consumo interno y de exportación a la vez de introducir nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.

La planificación estratégica y operativa de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego fue diseñada para dar respuesta a los 5 ejes estratégicos identificados en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, identificando los productos y actividades necesarias que permitan alcanzar cada eje estratégico, así como los indicadores, un porcentaje de ejecución o avance, la señalización del estatus general de avance y en el caso de desvío la definición de la causa.

El presente informe tiene como objetivo presentar de manera consolidada el desempeño obtenido en el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego durante el primer semestre del año 2022, presentando el avance de la ejecución del semestre a nivel de productos, actividades y resultados de lo programado, así como de la institución en general, ofrecer, a la vez, detalles de las acciones relevantes realizadas durante el período mencionado, con el fin de, primero socializarlo con el equipo para revisión y fortalecimiento y, segundo para cumplir con las leyes y normativas de transparencia, socializándolo con la ciudadanía en general, además de servir como herramientas de monitoreo implementadas para el cumplimiento de las metas y medio de comunicación de los resultados que se obtuvieron durante el período.

MARCO ESTRATÉGICO.

Misión:

Coordinar, elaborar y ejecutar una estrategia nacional de tecnificación de los sistemas de riego, que viabilice el uso racional del agua en las actividades agrícolas, así como incorporar tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y facilitar que nuevas extensiones de tierras puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.

Visión:

Ser una institución referente en eficiencia y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la promoción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas, que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.

Valores:

- Ética: Actuamos apegados al bien común, apegados a la razón, la virtud, la prudencia y el respeto irrestricto a las leyes de la República Dominicana y su Constitución.

- Competitividad: Nuestros funcionarios y técnicos tienen los conocimientos requeridos para lograr un excelente desempeño de las funciones asignadas, para el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos que define su visión.

- Eficacia: Nuestro propósito es optimizar los recursos asignados, logrando que los objetivos fijados con anterioridad sean alcanzados en el menor tiempo posible y con un uso eficiente de los recursos.

- Compromiso: Nuestros empleados reflejan la motivación implícita de pertenencia a la institución, apegados a la misión, visión y políticas de esta.

- Liderazgo: La Dirección Ejecutiva es capaz de tomar decisiones acertadas para el logro de sus objetivos, inspirando al resto de la organización a alcanzar sus metas.

- Disciplina: Actuamos con la observancia y estricto cumplimiento de las leyes, el reglamento interno y los procedimientos establecidos, con el propósito de lograr el correcto funcionamiento de la institución.

Objetivo General:

Promover la tecnificación de los terrenos agrícolas de la República Dominicana para eficientizar el uso del agua e incrementar los niveles de productividad agrícola, dotando los predios y terrenos cultivables con sistemas de riego de alta eficiencia, como el riego por goteo y microaspersión, con el fin de aprovechar y conservar de manera sostenible los recursos hídricos e incrementar la productividad agrícola.

Objetivos específicos:

- Promover la organización de productores en cooperativas, para que puedan gestionar mejor sus recursos, acceder a financiamientos y a mejores mercados.

- Identificar zonas prioritarias, por su condición hídrica, primero, y por las condiciones preexistentes que permitan una más rápida ejecución, tomando en cuenta aspectos económicos, culturales, geográficos, sociales, adaptabilidad e idoneidad del cultivo, etc.

- Hacer los levantamientos topográficos de las áreas a intervenir para conocer su extensión, forma y planimetría.

- Elaborar los planes de producción, en base al tipo de cultivo, el clima, la tradición de siembra, fertilidad de suelo, etc.

- Analizar la factibilidad económica de los proyectos, para poder hacer las sugerencias y el acompañamiento y asesoría para la comercialización.

- Hacer el diseño de los sistemas de riego a implementar, tomando en cuenta las características del suelo y del cultivo y la demanda y capacidad hídrica en la zona.

- Organizar los procesos de licitación pública para la contratación de las empresas que suplirán los sistemas de riego.

- Supervisar la ejecución de los sistemas de riego contratados, verificando que se cumplan los plazos y los criterios técnicos establecidos.

- Coordinar la capacitación de los productores para que sepan cómo operar estas tecnologías.

- Dar seguimiento para garantizar el correcto funcionamiento de las tecnologías instaladas.

- Coordinar con las distintas instituciones cuya participación se estime necesaria.

- Viabilizar estrategias y medios de comercialización, que permitan introducir al mercado la producción, de manera más eficiente y rentable.

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El POA 2022 de Tecnificación Nacional de Riego está conformado para dar cumplimiento a la planificación estratégica institucional establecida en el PEI 2022-2025.

| Eje Estratégico | Objetivos Estratégicos | Línea de Acción |
| --- | --- | --- |
| Promover la eficiencia y transparencia, en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional | Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo nacional. | Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto. |
|  |  | Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación |
|  |  | Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución |
|  |  | Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos |
|  |  | Fomentar el cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos |
| Impulsar la incorporación de innovación de riego, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentable y ambientalmente sostenibles. | Impulsar mecanismos que permitan garantizar costos accesibles de los sistemas de riego agrícola presurizados. | Promover la disminución de los costos de mantenimiento de los equipos de riego tecnificado. |
|  | Fomentar iniciativas gubernamentales para el uso eficiente del agua para riego. | Contribuir al mejoramiento de la implementación de políticas públicas sobre el riego agrícola. |
|  |  | Promover el establecimiento de controles de las garantías de mercado del sector importador. |
| Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la producción agrícola. | Concientizar a los productores agrícolas sobre los beneficios de nuevas prácticas de irrigación más eficientes. | Contribuir a la adaptación del productor agrícola a las prácticas de riego tecnificado |
|  |  | Aumenta la disponibilidad de las informaciones sobre técnicas de irrigación |
|  | Impulsar acciones que contribuyan a la generación de suficiencia de los recursos económicos. | Contribuir con técnicas y acciones que garanticen el aumento de la liquidez del productor |
| Promover la creación y el fortalecimiento de competencias organizacionales que garanticen la optimización de los recursos y la rentabilidad de la producción para el consumo local y la exportación. | Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos. | Promover la realización de estudios de mercado de la producción agrícola. |
| Promover el fortalecimiento de la articulación entre las instituciones vinculadas al desarrollo de la producción agrícola, el uso sostenible del recurso hídrico y el aprovechamiento de los recursos medioambientales. | Impulsar la integración de las políticas de fomento al uso eficiente del agua. | Promover a través de la comisión la priorización de esfuerzos para el desarrollo del sector agrícola. |

DESEMPEÑO POR EJE ESTRATÉGICO.

| Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 1.1.1: Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y el gasto. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Promover la creación de protocolos de comunicación | Protocolo elaborado | Protocolo elaborado y Socializado | 60% de elaboración | 100% de elaboración y socializado | 100% |
| Gestión y actualización de la Página institucional Web | Página Web actualizada | Página web 100% actualizada | Página Web actualizada | Página Web actualizada | 100% |
| Gestión eficiente del inventario | Informe del inventario de activos de la institución | 100% del inventario levantado y documentado | 0% del inventario levantado y documentado | 70% del inventario levantado y documentado | 70% |
| Formulación del Marco Legal Institucional | Porcentaje del Marco Legal Completado | Marco Legal completado y publicado | Marco legal 100% elaborado | Marco legal revisado y publicado | 100% |
| Formulación de protocolo de revisión y control previo | Protocolo formulado | 100% del protocolo elaborado y aplicado | Elaboración del protocolo en un 60% | Elaboración del protocolo en un 100% | 100% |
| Elaboración de formato de solicitud de pagos | Formato de solicitud de pagos elaborada | Solicitar pagos con el formato elaborado | Formato elaborado y aplicado | N/A | 100% |
| Formular protocolo de recepción y entrega de requerimientos de informaciones | Protocolo formulado y en implementación. | 100% del protocolo formulado y en aplicación | Formulación del protocolo en un 80% | Protocolo del protocolo en un 100% | 100% |
| Creación de matriz de responsabilidad informacional | Matriz elaborada | Matriz de responsabilidad informacional elaborada y socializada | Matriz elaborada al 100% y socializada con todas las unidades | N/A | 100% |
| Implementación del Portal Transparencia. | Portal transparencia habilitado | Portal Transparencia institucional en funcionamiento | Portal Transparencia de la Institución en funcionamiento | N/A | 100% |
| Gestión del Portal Transparencia. | Puntuación mensual del portal | 85% de la puntuación obtenida | Este trimestre no fue evaluado | Puntuación trimestral del 47% | 47% |

| Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 1.1.2: Fomentar la gestión integrada de procesos basada en la medición, monitoreo y evaluación |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de la planificación | Informes de monitoreo y evaluación de la planificación | Sistema de monitoreo y evaluación de la planificación diseñado e implementado | 30% del sistema de monitoreo y evaluación diseñado | 100% del sistema de monitoreo y evaluación diseñado e implementado | 100% |
| Elaborar y revisar informes trimestrales monitoreo de PEI y POA | Informes trimestrales de evaluación del POA y PEI | Cuatro informes trimestrales de evaluación y seguimiento del POA y PEI | Informe de evaluación del POA y PEI elaborado y socializado | Informe de evaluación del POA y PEI elaborado y socializado | 50% |
| Seguimiento y actualización de la ejecución del presupuesto físico – financiero. | Informe trimestral de seguimiento de la ejecución del presupuesto físico - financiero | Cuatro informes trimestrales de la ejecución presupuestaria físico - financiera | Informe de ejecución físico – financiero elaborado y remitido | Informe de ejecución físico – financiero elaborado y remitido | 50% |
| Formulación de informes financieros trimestrales. | Informe financiero elaborado y remitido | Cuatro informes financieros trimestrales elaborados y remitidos | Informe financiero trimestral elaborado y remitido | Informe financiero trimestral elaborado y remitido | 50% |
| Implementación del SIGEF | Procesos gestionados por el SIGEF | SIGEF Implementado al 100% | 50% de implementación del SIGEF | 100% de implementación del SIGEF | 100% |
| Elaboración del Manual de Organización y Funciones | Manual elaborado | Elaboración del manual de organización y funciones al 100% | 66% de elaboración | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue pospuesta | 66% |
| Formulación de Manuales de políticas y procedimientos de Recursos Humanos | Manual de políticas y procedimientos de Recursos Humanos | 100% del manual elaborado | 0% | 25% elaborado, actividad suspendida debido a cambios organizacionales | Actividad suspendida debido a cambios organizacionales. (25%) |

| Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 1.1.3: Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Implementación del Sistema de Carrera Administrativa/Concursos | Servidores contratados e incorporados al sistema de carrera | 100% del sistema de carrera administrativa/concursos implementados | 30% de implementación | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue pospuesta | 30% |

| Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 1.1.4: Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Detección de necesidades de capacitación | Formularios de detección de capacitación completados | 100% de las necesidades de capacitación levantadas | 100% de las necesidades de capacitación levantadas | N/A | 100% |
| Elaboración del plan de capacitación | Plan de capacitación formulado | 100% del plan de capacitación formulado e implementado | Plan de capacitación elaborado e implementado en un 30% | Plan de capacitación elaborado e implementado en un 65% | 65% |
| Gestión de Cooperación Internacional con Chile para conocer el funcionamiento de los proyectos de Tecnificación de Riego. | Experiencias obtenidas y aprendidas | Gestión de la visita de representantes a Chile | 60% de las gestiones necesarias realizadas | 100% de las gestiones necesarias realizadas | 100%. |

| Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 1.1.5: Fomentar el cumplimiento de la planificación estratégica y operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Plan Estratégico Institucional Formulado, aprobado y publicado | Plan estratégico institucional | Elaboración, aprobación y publicación del Plan Estratégico Institucional | 80% del plan estratégico elaborado | 100% del plan estratégico elaborado | 100% |
| Definición del presupuesto físico – financiero de la institución. | Presupuesto Físico – Financiero definido | Presupuesto Físico – Financiero definido y registrado en el SIGEF | Presupuesto definido y registrado | N/A | 100% |
| Definición de la producción para la incorporación en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP). | Productos definidos y metas identificadas | Inserción de la producción institucional en el PNPSP | 60% de la producción institucional definida y las metas identificadas | 100% de la producción institucional definida y las metas identificadas | 100% |
| Coordinar el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) | Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado | Elaboración y publicación del PACC | 100% del PACC elaborado y publicado | N/A | 100% |
| Formulación del Presupuesto Institucional. | Presupuesto institucional formulado | Formulación, aprobación y publicación del presupuesto institucional | 100% del presupuesto institucional elaborado, aprobado y publicado | N/A | 100% |
| Establecer un seguimiento al cumplimiento de la planificación y el presupuesto | Nivel de cumplimiento de la planificación y el presupuesto | 100% de la planificación cumplida y 100% del presupuesto ejecutado | 30% de la planificación cumplida y 10% del presupuesto ejecutado | 35% de la planificación cumplida y el 41% del presupuesto ejecutado | Debido a cambios organizacionales se han retrasado y suspendido actividades. |
| Elaboración del POA 2023 | Borrador POA 2023 | 100% del POA 2023 elaborado, aprobado y socializado | N/A | 70% del POA 2023 elaborado (borrador) | 70% |
| Reporte de evaluación y seguimiento de la planificación | Informes de seguimiento y evaluación del POA, ejecución de la meta física y presupuestaria, programas y proyectos | 4 informes trimestrales elaborados | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación del POA, ejecución meta física – financiera, programas y proyectos enero – marzo. | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación del POA, ejecución meta física – financiera, programas y proyectos Abril – junio. | 50% |
| Inducción y elaboración de proceso de gestión de riesgo | Matrices de riesgos elaboradas | 100% de las matrices elaboradas | N/A | 100% de las matrices de riesgos elaboradas | 100% |

| Estrategia 2: Impulsar la incorporación de innovación de riego, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentables y ambientalmente sostenibles. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 2.1: Impulsar mecanismos que permitan garantizar costos accesibles de los sistemas de riego agrícola presurizados. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 2.1.2: Promover la disminución de los costos de mantenimiento de los equipos de riego tecnificados. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Capacitación a los productores sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de riego | Listado de participantes | 100% de los productores seleccionados, capacitados | N/A | 25% de los productores seleccionados capacitados | 25% |

| Estrategia 2: Impulsar la incorporación de innovación de riego, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentables y ambientalmente sostenibles. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 2.2: Fomentar iniciativas gubernamentales para el uso eficiente del agua para riego. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 2.2.1: Contribuir al mejoramiento de la implementación de las políticas públicas sobre el riego agrícola. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Formulación de acuerdos interinstitucionales | Acuerdos institucionales formulados | 100% acuerdos institucionales elaborados y firmados | Firma de 3 acuerdos institucionales | N/A | 50% |
| Formulación de propuesta contrato FOTESIR. | Propuesta de contrato | 100% de la propuesta de contrato de FOTESIR elaborado | 80% de la propuesta de contrato de FOTESIR elaborado | 100% de la propuesta de contrato de FOTESIR elaborado | 100%. |
| Gestión de Cooperación internacional con Chile para conocer el funcionamiento y formulación de la estrategia de financiamiento a través de fideicomiso. | Reglamento de implementación del Fideicomiso elaborado, aprobado y publicado | 100% del reglamento de implementación del fideicomiso elaborado, aprobado y publicado | 60% de elaboración del reglamento de fideicomiso elaborado | 100% de elaboración del reglamento de fideicomiso elaborado | 100% |

| Estrategia 3: Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 3.1: Concientizar los productores agrícolas sobre los beneficios de nuevas prácticas de irrigación más eficientes. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 3.1.1: Fortalecer los mecanismos que permitan el acompañamiento gubernamental a los productores. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Creación del Manual de Especificaciones técnicas de Sistemas de Riego | Manual de especificaciones técnicas | 100% del manual elaborado y publicado | 95% del manual elaborado | 100% del manual elaborado | 100% |
| Creación de catálogo costos de quipos y materiales | Catálogo de costos | 100% del catálogo de costos elaborado y actualizado | 95% del catálogo de costos elaborado | 100% del catálogo de costos elaborado | 100% |
| Creación del Mapa de Zonificación de cultivo en coordinación con la Div. De Cultivo. | Mapa de zonificación de cultivo | 100% del mapa de zonificación de cultivo completado | 60% del mapa de zonificación de cultivo elaborado | 90% del mapa de zonificación de cultivo elaborado | 90% |
| Elaboración de Manuales de cultivo | Manual de cultivo | 100% del manual de cultivo elaborado | 100% del manual elaborado | N/A | 100% |
| Formulación del Manual de Fiscalización y Supervisión de Proyectos de Tecnificación de Riego | Manual de fiscalización y supervisión de proyectos de tecnificación | 100% del manual elaborado | 100% del manual de fiscalización y supervisión de proyectos de tecnificación elaborado | N/A | 100% |
| Formulación de Protocolo de proceso de fiscalización y supervisión de Proyectos de Tecnificación de Riego. | Protocolo de proceso de fiscalización y supervisión | 100% de protocolo de procesos de fiscalización y supervisión elaborados | 70% del protocolo elaborado | 100% del protocolo elaborado | 100% |
| Realización de descensos comunales e individuales para la recolección de información | Informes de evaluación de descenso. | 100% de las zonas seleccionadas con descensos realizados | N/A | 40% de las zonas seleccionadas con descensos | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue retrasada. (40%) |

| Estrategia 3: Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 3.1: Concientizar los productores agrícolas sobre los beneficios de nuevas prácticas de irrigación más eficientes. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 3.1.2: Aumentar la disponibilidad de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficiente. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Elaboración de manuales de cultivos con los rubros más importantes a tecnificar | Manuales elaborados | 100% de los manuales de los rubros priorizados elaborados | N/A | 100% de los manuales elaborados | 100% |

| Estrategia 3: Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 3.2: Impulsar acciones que contribuyan a la generación de suficiencia de los recursos económicos. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 3.2.2: Contribuir con técnicas y acciones que garanticen el aumento de la liquidez del productor. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Elaboración de Guía de Estrategia de financiamiento | Guía de estrategia de financiamiento | 100% de la guía de estrategia de financiamiento elaborada y aprobada | 80% de elaboración de la guía. | 100% de elaboración de la guía. | 100% |

| Estrategia 4: Promover la creación y fortalecimiento de competencias organizacionales que garanticen la optimización de los recursos y la rentabilidad de la producción para el consumo local y la exportación. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 4.5: Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 4.5.1: Promover la realización de estudios de mercado de la producción agrícola. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Determinación de la demanda del mercado según los rubros prioritarios. | Demanda de los mercados determinada. | 100% de los rubros priorizados con la demanda del mercado local e internacional determinada | 10% de los rubros priorizados con la demanda determinada | N/A | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue suspendida (10%) |
| Promover la certificación nacional e internacional de los productores | Listado de participación | 100% de los productores seleccionados con inducciones | N/A | 20% de los productores seleccionados con inducciones | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue suspendida (20%) |
| Seguimiento de los productores nacionales para su inclusión al mercado exportador | Informe de asistencia técnica a los productores | 100% de los productores seleccionados con asistencia técnica | N/A | 25% de los productores seleccionados con asistencia técnica | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue suspendida (25%) |
| Asesorar a los productores en la creación de estrategias para la comercialización de sus productos en los distintos mercados. | Informes de asesoramiento | 100% de los productores seleccionados con asesoramiento técnico | N/A | 15% de los productores seleccionados con asesoramiento técnico | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue suspendida (15%) |
| Acompañamiento técnico a los productores en el manejo de criterios de calidad e inocuidad | Informes de acompañamiento técnico | 100% de los productores seleccionados con acompañamiento técnico |  | 15% de los productores seleccionados con acompañamiento técnico | Debido a cambios organizacionales esta actividad fue suspendida (15%) |

| Estrategia 5: Promover el fortalecimiento de la articulación entre las instituciones vinculadas al desarrollo de la producción agrícola, el uso sostenible del recurso hídrico y el aprovechamiento de los recursos medioambientales. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico 5.2: Impulsar la integración de las políticas de fomento al uso eficiente del agua. |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: 5.2.2: Promover a través de la comisión la priorización de esfuerzos para el desarrollo del sector agrícola. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Medio de verificación | Meta | Resultado T1 | Resultado T2 | Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio |
| Coordinar colaboraciones con las entidades territoriales. | Informes de reuniones | 100% de las instituciones indicadas con colaboraciones determinadas | N/A | 60% de las instituciones identificadas con colaboraciones determinadas | 60% |
| Gestionar enlaces en cada una de las instituciones vinculadas al pacto del agua y otras que sean afines | Informe de enlaces gestionados | 100% de las instituciones identificadas con enlaces gestionados | N/A | 50% de las instituciones identificadas con enlaces determinados | 60% |

En el primer semestre del año La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego realizó un convenio de cooperación internacional con la Comisión Nacional de Riego de Chile con el objetivo de elaborar estrategias y reglamentos tendentes a la aplicación efectiva de las políticas de tecnificación de riego, lo que provocó cambios a nivel organizacional en la institución que devinieron en un redireccionamiento de la planificación operativa, que si bien no fue registrada debido a que se está en proceso de formulación se tuvieron que suspender y retrasar muchas de las actividades planificadas para este año.

En el período comprendido por los meses de enero a junio de 2022 se realizaron 50 actividades distribuidas a impactar los 5 ejes estratégicos institucionales, de las cuales 7 fueron suspendidas debido a los cambios organizaciones, generados por las razones más arriba detalladas, quedando 43 actividades. En cuanto al desempeño obtenido en el primer semestre del 2022, la planificación operativa fue Regular con un promedio de 60.09%.

LOGROS RELEVANTES DEL PERÍODO

Mediante la división de Cooperación Internacional de la institución se logró concertar un proyecto a de cooperación internacional titulado “Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos de Financiero de Fideicomiso”, que busca fortalecer la capacidad de la institución en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego, así como la aplicación de los mecanismos financiero de fideicomiso.

Se formuló y aprobó el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, en el cual se establecen informaciones que arrojan luz en el establecimiento de la problemática sobre el riego agrícola en la República Dominicana y las estrategias para la solución de dichas problemáticas. Además de que logra la inclusión en las medidas de políticas establecidas en el PNPSP.

Se realizaron diversos acuerdos interinstitucionales con el objetivo de fortalecer y aumentar el alcance de las funciones de la institución, dentro de los cuales podemos resaltar los realizados con el fin de obtener informaciones para la creación de un “Mapa de Zonificación Cultivo”.

La creación y puesta en funcionamiento de la Página Web institucional, la gestión eficiente de las redes sociales y el cumplimiento del Portal Transparencia, con el objetivo de facilitar informaciones importantes sobre el tema de riego agrícola a la población.

Con la División de Cooperación Internacional de la institución, como abanderada de la coordinación e implementación de las actividades programadas en el  proyecto de cooperación internacional con Chile, titulado “Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos de Financiero de Fideicomiso”, que busca fortalecer la capacidad de la institución en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego así como la aplicación de los mecanismos financiero de fideicomiso, se logró la elaboración de un primer borrador del Reglamento y del Flujo de proceso para la aplicación de la Política de Fomento a la Tecnificación del Riego Agrícola.

Se logró la firma de un acuerdo de cooperación con el Proyecto de Inclusión Productiva y Resiliencias de las Familias Rurales Pobres (PRORURAL), en el que ambas instituciones, en el cumplimiento de sus funciones, maximicen el impacto en la población de familias que se encuentren dentro de los Índices de Calidad de Vida (ICV) 1 y 2.

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

Para el año 2022 la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego se orientaron los esfuerzos para la elaboración y formulación de los procesos necesarios para la operativización los objetivos y lineamientos estratégicos por lo que la mayoría de los indicadores solo se han empezado los esfuerzos de acercamiento para coordinar las acciones necesarias.

SISMAP.

Para el primer semestre se continuaron los esfuerzos de acercamiento con los analistas asignados con el fin de empezar las acciones para la implementación de los requerimientos de los indicadores del SISMAP.

ITICGE.

Se realizaron diferentes actividades en coordinación con la OGTIC respecto al proceso de implementación de los requerimientos para el cumplimiento de los indicadores y fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información utilizadas por la institución.

NOBACI.

En este 1er semestre no se realizaron acciones tendentes a cumplimiento de estos indicadores, debido a que se están haciendo actividades entorno a la elaboración de las nuevas políticas de fomento a la tecnificación de los sistemas de riego

DIGEIG

En este semestre se realizaron acciones con el fin de habilitar el Portal Transparencia y se gestionó el acompañamiento de la DIGEIG con el fin de socializar el alcance y los requerimientos para el cumplimiento del indicador de transparencia, se realizaron las gestiones necesarias para actualizar las informaciones en el Portal Transparencia dando cumplimiento a la mayoría de los requerimientos de transparencia exigidos por la DIGEIG.

IGP

En este primer semestre se gestionó la socialización del alcance de los indicadores y el proceso de cumplimiento de este indicador, de parte de los analistas de DIGEPRES, siguiendo con las acciones necesarias y coordinadas por los departamentos Administrativo – Financiero y de Planificación y Desarrollo para la remisión de las informaciones orientadas al cumplimiento de este indicador.

Compras y Contrataciones Públicas.

Durante este primer semestre se formuló el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la institución, se solicitaron y crearon los roles para los analistas de compras con el fin de gestionar los procesos de compras a través del portal transaccional. Además, se realizó la reformulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones de la institución, para ajustarlo a los cambios y se gestionaron los diferentes procesos de Compras y Contrataciones de bienes y servicios de la institución de manera eficiente.

| TABLA DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | indicador | Frecuencia | 1er. Trimestre |  | 2do. Trimestre |
| 1 | SISMAP | Según requerimiento | 0.0 |  | 0.0 |
| 2 | ITICGE | Trimestral | 0.0 |  | 0.0 |
| 3 | NOBACI | Trimestral | 0.0 |  | 0.0 |
| 4 | DIGEIG | Mensual | 0.0 |  | 47.15 |
| 5 | IGP | Trimestral | 0.0 |  | 76.00 |
|  | Compras y Contrataciones | Trimestral | 0.0 |  | 93.38 |
| Promedio Tecnificación Nacional de Riego (TNR) |  |  |  | 0.0 | 36.09 |  |

Manuel Mejía

Director Planificación y Desarrollo

Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos